Zápis z jednání výkonné rady Svazku obcí Za Letištěm, 

konané dne 30.11.2017 v Třebosicích
Přítomni: viz. prezenční listina
Hosté: viz. prezenční listina
Program jednání:

1. Organizační záležitosti

2. Kontrola usnesení

3. Hospodaření
4. Akce 2017

5. Příprava akcí 2018

6. Informace z MAS Železnohorský region

7. Různé

Přítomné přivítal pan starosta obce Třebosice, Mgr. Václavík.
Jednání zahájil pan předseda Mgr. Vodrážka, konstatoval, že jednání výkonné rady je usnášeníschopné. 
Ad 1)

Přítomní jmenovali ověřovateli zápisu: R.Zvěřinová, MVDr. Dvořáková
V souladu s Novelou zákona o obcích, se kterou byli přítomni seznámeni přítomní jednomyslně schvalují Dodatek č.8 ke Stanovám, viz. příloha. 
Ad 2)

Kontrola plnění úkolů proběhla za vedení předsedy Mgr. Vodrážky. Všechny úkoly a body usnesení byly splněny.
Ad 3)
Předseda seznámil přítomné s aktuálním stavem hospodaření.

Přítomní vzali na vědomí aktuální stav hospodaření.

Přítomní berou na vědomí rozpočtové opatření č.6, 7, 8/2017, viz. příloha.
Přítomní jednomyslně schvalují výši členských příspěvků na r. 2018 ve výši 30,-Kč/obyv.

Přítomní jednomyslně schvalují rozpočet na r. 2018 jako vyrovnaný ve výši 144690,-Kč na straně příjmů a výdajů.
Přítomní jednomyslně schválili plán inventur na r. 2017 a jmenovali členy inventarizační komise: MVDr. Dvořáková, Mgr..Václavík  P.Králíček.
Ad 4)

· Úpravy veřejných prostranství, doplnění lokálních výstavních expozic a nový propagační materiál. 

Přítomní projednali a předložili aktuální stav aktivit v rámci společné akce, viz. příloha. Akce bude vyhodnocena do 
31.12.2017. 
· RŠOV 

23.11. proběhl seminář spolupráce obce a školy – využívání aktuálních dotačních podpor, téma: ukázka co to je 
přírodní zahrada, na jaře proběhne opět seminář pro účetní obcí-aktuální legislativa.  Akce bude vyhodnocena do 
31.12.2017. Zhodnocení přínosu akce, viz. příloha. 
· Aktuální dotační tituly

K.Korejtková seznámila přítomné s aktuálními dotačními tituly a s vývojem dotační politiky OP, stručné přehledy 
zasílány průběžně elektronicky (aktuální DT Pardubického kraje, MMR, MŽP). Možno konzultovat individuálně.

· Poradenský servis na r.2018:

Přítomní jednomyslně schvalují uzavření SOD mezi SO ZL a K.Korejtkovou na poradenství na r. 2018 ve výši 50000,-Kč, viz. příloha.
Ad 5)

· Oprava místních komunikací na území mikroregionu I.etapa
Opravy drobných úseků místních komunikací využívaných místními obyvateli mikroregionu mezi obcemi. Vzhledem k náročnosti a rozsahu oprav se přítomní dohodli, že se akce bude realizovat v rámci tří etap tak, aby dostala možnost realizovat projekt každá z členských obcí, tj. akce bude probíhat v letech 2018-2020. Celk. náklad 7150000,-Kč, z toho 70% dotace 500000,-Kč. Akce 2018: Barchov, Čepí, Třebosice.

· Regionální škola obnovy a rozvoje venkova
Vzdělávací akce pro představitele obcí a MAS Pardubického kraje. 

Celk. náklad 2860000,-Kč, z toho 70% dotace 200000,-Kč.

Přesné parametry akcí a výše dotace budou upřesněny na jaře 2018 v souvislosti se chváleným rozpočtem PK. 
· Přítomní byli seznámeni s aktuálními granty na infrastrukturu cestovního ruchu. V případě zájmu zašlou K.Korejtkové do 5.12018 podklady.
Grant PK 2018: infrastruktura CR: aktivity navazující na cyklotrasy, fit stezky, lezecké stěny, zázemí  pro Cyklisté vítáni… (dotace 70%, max. 200000,-Kč), termín podání žádosti: 31.1.2018
MMR 2018: infrastruktura CR pro všechny: podpora vybavenosti tras, navigační a informační systémy, ekologicky šetrná doprava  (dotace 50%, max.cca 1 mil.Kč), termín podání žádosti:12.1.2018
Ad 6)

· 7.11. proběhla VH, proběhly volby orgánů, předseda: Josef Blažek, místopředseda: Josef Vodrážka.
· Přítomní byli informováni o průběhu výzev pro podávání žádostí o dotace v rámci MAS ŽR. Byli seznámeni s konkrétními vybranými projekty pro inspiraci. Vše zveřejněno na www.zeleznohorsky-region.cz. Každý má možnost individuální konzultace záměrů: M.Písař, P.Sotonová.

· Metodická pomoc pro školy – v rámci šablon pro školy probíhají konzultace, pracovníci škol mohou kontaktovat pracovníky MAS. II. kolo žádostí proběhne v únoru 2018.
· Turisticka oblast (TO) Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s.  založena. Ve zpracování propagační materiály. Vzniká nový web. Informace budou propojeny s aktivitami MAS ŽR. 
· Projekt MAPI ORP Pardubice – probíhá realizace aktivit do 03/2018.  

· Projekt MAPI ORP Pardubice – 15.11.2017 zveřejněna výzva. Probíhají jednání ohledně přípravy realizace. 
· Stolní kalendář ŽR na 2018 hotov, obce obdržely vzorek. 
· Integrovaný projekt MAS (POV PK pro MAS), realizace 2018: Geolokality NGŽH (instalace kamenů – venkovní expozice, viz. brožura), dotace 400000,-Kč (70%), celkové min. náklady 572000,-Kč. Bude upřesněno po schválení dotace na jaře 2018. Lokality: Lipoltice, Valy, Č. Lhotice, Bukovina u Přelouče.

· Projekt spolupráce MAS (SCLLD), realizace 2018: Venkov 21.století (instalace interaktivního srubu se solárním zdrojem pro nabití mobilního zařízení, odkaz na TOP zajímavosti ŽR ve formě interaktivního mapového portálu), cca náklady na 1 srub 100000,-Kč, z toho 10% spolufinancování. Bude upřesněno po schválení dotace na jaře 2018. Lokality: Č. Lhotice, Svojšice, Seč, Barchov, Lukavice, Ostřešany.
Ad 7)

Přítomní diskutovali na témata:
· Školské obvody 

· Centrální registr oznámení (gesce ministerstva spravedlnosti)

· Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (angl.zkratka GDPR). Legislativa EU. Účinnost od 25.8.2018. Přehledné informace na www.gdpr.cz/gdpr. Na příštím jednání bude diskutován případný společný postup v rámci naplnění požadavků nařízení.

USNESENÍ:

Výkonná rada Svazku obcí Za Letištěm:

· jednomyslně schvaluje Dodatek č.8 ke Stanovám
· bere na vědomí rozpočtové opatření č.6, 7, 8/2017
· jednomyslně schvaluje výši členských příspěvků na r. 2018 ve výši 30,-Kč/obyv
· jednomyslně schvaluje rozpočet na r. 2018 jako vyrovnaný ve výši 144690,-Kč
· jednomyslně schvaluje plán inventur na r. 2017
· jednomyslně schvaluje SOD mezi SO ZL a K.Korejtkovou na poradenství na r. 2018 ve výši 50000,-Kč
Další jednání svazku se bude konat v březnu 2018 v 18 hod. 
Podrobnosti budou včas upřesněny.
Zapsal: K.Korejtková

Dne: 30.11.2017
Předseda: Mgr. Vodrážka

Ověřil: R.Zvěřinová, MVDr. Dvořáková
Přílohy zápisu:
prezenční listina
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rozpočet na r. 2018


plán inventur na r. 2017


